临汾开发区财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价☑      完成结果评价☑

项目名称 土地征地、青苗及地上附着物补偿款、拆迁安置补助费

项目主管部门  	 土地收购储备中心

项目实施单位    土地收购储备中心

2019年12月25日

| 项目负责人 | 李凯 |  |  | 联系电话 | 2223360 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 河汾一路中段 |  |  |  | 邮编 |  | 041000 |
| 项目起止时间 | 2019.1.1—2019.12.31 |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） | 10000 | 实际到位资金 （万元） |  |  | 6692.01044 |  |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  |  |  |  |  |
| 县财政 | 1000 | 县财政 |  |  | 6692.01044 |  |  |
| 其它 |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 项目 基本 概况 | 2019年当年土地征地、青苗及地上附着物补偿款、拆迁安置补助费。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 资金 使用 和 管理 情况 | - 新能源项目土地及地上附着物补偿款：5464.77万元。 - 天鹅西侧拆除构筑物补偿款：12.7835万元。 - 环境治理施工围挡工程款：76.46784万元。 - 下樊社区土地租赁费：33万元。 - 城乡建设用地增加挂钩节余指标易地交易资金：1000万元。 - 平阳社区居委会土地补偿款：104.9891万元。 - 共计：6692.01044万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 绩效 目标 设定 及 完成 情况 | 新能源项目土地征地补偿款：5464.77万元，已完成。 下樊社区土地租赁费：33万元，已完成。 天鹅西侧拆除构筑物补偿：12.7835万元，已完成。 城乡建设用地增加挂钩节余指标易地交易资金：1000万元，已完成。 平阳社区居委会土地补偿款：104.9891万元，已完成。 老区征地及征地前期准备工作资金：3384.4574万元，完成76.46784万元，剩余3307.98956万元未完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 绩效 自评 结论 | 全年土地征地、青苗、地上附着物补偿款及土地开发、土地征收前期工作资金共7个项目，共计10000万元。 按照年初目标，年末已完成6个项目，未完成项目因本年原定征地任务的改变而造成。 土地收购储备中心着眼我区重点项目建设需要，规范推进中心各项工作，较好的完成了开发区本年土地征地、青苗、地上附着物补偿款及土地开发、土地征收前期工作，自评结果为优。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 经验 及 做法 | 通过学习先进地区土地征收经验，按照管委会领导要求，结合我区实际，进行征地工作。以新能源项目为例，通过与尧都区、洪洞县甘亭镇协商沟通，征地工作分工明确，确保该项目征地工作时效。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题 与 建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 评价 人员 | 姓名 |  | 职称（职务） （职务） 单 位 |  |  | 签字 |  |
|  | 郭建丽 |  | 科员 |  |  |  |  |
|  | 孙 航 |  | 科员 |  |  |  |  |
|  | 孙晓坤 |  | 科员 |  |  |  |  |
| 评价机构负责人意见（签字）： 年 月 日 项目单位负责人意见（签字并盖公章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

填 报 说 明

一、本报告由评价机构填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写

（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于未完成支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目主管部门：填写全称，不得省略。

（四）项目实施单位：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（二）项目基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和实际效果等。

（三）项目资金使用和管理情况：填写项目组织管理情况、资金落实情况、实际支出情况和财务管理状况等说明。

（四）项目绩效目标设定及完成情况：项目绩效目标主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态环境效益目标等。重点对项目的绩效目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。

（五）项目绩效自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的评价等次（评价等次分为：优、良、一般、差）。

（六）主要经验及做法：填写项目实施和管理过程中的值得推广和宣传的经验和做法。

（七）问题与建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）评价机构负责人意见（签字）：由项目单位组织确定的评价机构负责人签注意见并签字。

（十）项目单位负责人意见（签字并盖公章）：项目单位负责人签注对评价结果意见后并加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订。

五、自评报告提交财政部门预算科一式2份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致。

附7

| 临汾开发区项目支出绩效评价指标体系 （参考样表） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目设定 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 设定 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
|  |  |  |  | 设定 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |

附7

| 临汾开发区项目支出绩效评价指标体系 （参考样表） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |

附7

| 临汾开发区项目支出绩效评价指标体系 （参考样表） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

评分标准参照临汾开发区项目支出绩效评价指标体系（见附7），根据项目实际情况，由评价机构在该指标体系的基础上自行设定并打分。打分在85分以上评为优，70-85分评为良，60-70分评为一般，60分以下评为差。